项目绩效目标表
（     年度）

填报单位（盖章）宁乡市双江口镇人民政府

| 项目名称 | 高家湾组公路修护改造工程 | 项目属性 |  | 新增项目 延续项目 □ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 宁乡市双江口镇人民政府 | 主管部门编码 |  | 430124006166511 |  |  |  |  |
| 项目单位 | 新香社区居民委员会 | 项目负责人 |  | 詹明山 |  | 联系电话 | 13637310418 |  |
| 项目起止时间 | 2019-11-至2019-11-30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 资金总额及构成 | 总额：4.11 万元 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 财政拨款： 万元（其中： 上级财政资金：2 万元； 本级财政： 万元 ） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二、自有资金： 万元 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 三、其他： 2.11 万元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目概况 | 高家湾组公路修护改造工程路面长22米、宽3.5米，厚0.2米，22米长沟渠坡、底砼护砌 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目申报的可行性 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目申报的必要性 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 |  |  |  | 完成时间 |  |  |
|  | 1总体概念规划 | 2019-11-1 |  |  |  | 2019-11-30 |  |  |
|  | 2、核心区规划 | 201-11-1 |  |  |  | 201-11-30 |  |  |
| 项目绩效目标 | 长期目标 |  |  | 年度目标 |  |  |  |  |
|  | 通过对我社区连接2个居民小组的公路进行修护改造（包括侧沟坡、底护砌）路面及沟渠均为22米长），方便群众生产生活，提升农村人居环境，助力脱贫攻坚。 |  |  | 通过对我社区连接2个居民小组的公路进行修护改造（包括侧沟坡、底护砌）路面及沟渠均为22米长），方便群众生产生活，提升农村人居环境，助力脱贫攻坚。 |  |  |  |  |
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 指标内容 |  | 指标值 |  | 备注 |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 长22米宽3.5米宽3.5米 |  | 长22米宽3.5米宽3.5米 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 沟渠坡、底砼 全部硬化 |  | 路面长22米、宽3.5米，厚0.2米，22米长沟渠坡、底砼已全部硬化 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 30日 |  | 22日 |  |  |
|  |  | 成本指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  | 路面硬化后，防止路面水土流失，护砌沟渠保障居民生产生活用水 |  | 路面硬化后，防止路面水土流失，护砌沟渠保障居民生产生活用水 |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  | 路面硬化后，防止路面水土流失，护砌沟渠保障居民生产生活用水 |  | 路面硬化后，防止路面水土流失，护砌沟渠保障居民生产生活用水 |  |  |
|  |  | 可持续影响 指标 |  | 15年 |  | 15年 |  |  |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度指标 |  | 100% |  | 100% |  |  |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 指标内容 |  | 指标值 |  | 备注 |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 全部硬化 |  | 已全部硬化 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 沟渠坡、底砼全部硬化 |  | 长22米宽3.5米宽3.5米 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 15年 |  | 15年 |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 100% |  | 100% |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  | 路面硬化后，防止路面水土流失，护砌沟渠保障居民生产生活用水 |  | 路面硬化后，防止路面水土流失，护砌沟渠保障居民生产生活用水 |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  | 路面硬化后，防止路面水土流失，护砌沟渠保障居民生产生活用水 |  | 路面硬化后，防止路面水土流失，护砌沟渠保障居民生产生活用水 |  |  |
|  |  | 可持续影响 指标 |  | 15年 |  | 15年 |  |  |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度指标 |  | 100% |  | 100% |  |  |
| 其他需说明的问题 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政监督与绩效科 审核意见 | （盖章） 年 月 日 |  | 财政分管 领导意见 |  | 年 月 日 |  |  |  |

填报人：殷杰	联系电话：15274876536	填报日期：2019-12-1

《项目绩效目标申报表》填报说明

一、项目基本情况

1、年度：填写项目单位申请使用项目资金的年份。如：2020年申请2020年项目资金，填写“2020年”。

2、填报单位（盖章）：加盖具体填报单位公章。

3、项目名称：按规范的项目名称内容填报。

4、项目属性：分为新增项目和延续项目，在选项“□”中划“√”。

5、主管部门：填写项目主管部门（一级预算单位）全称。

6、主管部门编码：按各级财政部门规定的预算编码填列。

7、项目单位：填写项目用款单位。

8、项目负责人：填写项目用款单位负责人。

9、联系电话：填写项目用款单位负责人联系电话。

10、项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。

11、项目资金申请：填写项目资金总额，并按资金来源不同分别填写。其中：财政拨款，填写财政预算安排的资金；自有资金，填写单位未纳入财政预算管理的事业性收入资金和经营性收入资金；其他，填写除上述两种资金以外的其他资金，如借款等。

12、项目概况：简要描述项目的内容、目的、范围等基本情况。

13、项目立项情况：分别描述项目立项的依据、项目申报的可行性、项目申报的必要性等。

14、项目实施进度计划：描述本年度项目实施的进度，根据具体细化的实施内容，分别填写计划开始时间和计划完成时间。

二、项目绩效目标

项目绩效目标：描述实施项目计划在一定期限内达到的产出和效果。

1、长期目标：概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果（延续项目）。

2、年度目标：概括描述项目在本年度所计划达到的产出和效果。

三、长期绩效指标

长期绩效指标是对项目长期绩效目标的细化和量化，一般包括：

1、产出指标：反映项目单位根据既定目标计划完成的产品和服务情况。可进一步细分为：数量指标，反映项目单位计划完成的产品或服务数量；质量指标，反映项目单位计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果；时效指标，反映项目单位计划提供产品或服务的及时程度和效率情况；成本指标，反映项目单位计划提供产品或服务所需成本，分单位成本和总成本等。

（1）指标内容：根据实际工作需要将细分的绩效指标确定为具体内容。

（2）指标值：对指标内容确定具体值，其中，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。

（3）备注：其他说明事项。

2、效益指标：反映与既定绩效目标相关的、项目支出预期结果的实现程度和影响，包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标及社会公众或服务对象满意度指标等。

“指标内容”、“指标值”、“备注” 栏填写参照“产出指标”中的相应内容。

3、实际操作中确定的长期绩效指标具体内容，可由各地区、各单位根据预算绩效管理工作的需要，在上述指标中选取或做另行补充。

四、年度绩效指标

年度绩效指标是对项目年度绩效目标的细化和量化，具体内容填写参照“长期绩效指标”。

五、其他需说明的问题

反映项目绩效目标申请中其他需补充说明的内容。