建筑市场监管公共服务平台项目业绩信息表

项目名称：宁乡市白马片区开发配套正农小学建设项目   审核部门（公章）：

工程编号：430124202011160026                   审核人（签字）：

| 项目基本信息 | 建设单位 | 宁乡市城市建设投资集团有限公司 | 企业信用代码 | 91430100722561459A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 具体地点 | 宁乡市白马桥街道，二环路以北、爱琴海路以南、琴海路以东、沿海路以西 |  |  |
|  | 投资类型 | 政府投资建设项目 | 项目类别 | 建筑工程 |
|  | 建设工程规划许可证编号 | 建字第430182202111102号 |  |  |
|  | 立项文号 | 宁发改审〔2021〕228号 |  |  |
|  | 立项批准机关 | 宁乡市发展和改革委员会 |  |  |
|  | 立项批复时间 | 2021年11月22日 | 立项机关级别 | 区县级 |
|  | 总面积 （平方米） | 18631.95 | 总投资 （万元） | 12951.55 |
|  | 建设性质 | 新建 | 工程用途 | 科教文卫建筑 |
|  | 建设规模 | 新建教学楼6605.68m、科技综合楼 4176.65 ㎡、食堂及风雨操场 4804.40㎡、配套用房 139.84㎡、连廊 72.48 ㎡、垃圾站 54.76㎡、传达室 77.77 ㎡、地下停车场2700.37㎡(含消防水池180m)、300m环形跑道田径场1座、5 人制足球场1座、室外篮球场、排球场，以及土石方、装饰装修、电力、照明、消防、给排水、暖通、围墙、校门、升旗台、道路广场、绿化、燃气、直饮水、充电桩、自动门及货梯等配套设施和教学设备添置。 |  |  |
|  | 计划开工 | 2022年4月15日 | 计划竣工 | 2023年2月9日 |
| 施工单位招投标信息 | 中标通知书编号 | 430124202011160026-BD-001 | 开标时间 | 2022年4月7日 |
|  | 中标金额 (万元) | 6446.728862 | 面积(平方米) | 18631.95 |
|  | 发包单位名称 | 宁乡市城市建设投资集团有限公司 | 中标单位名称 | 湖南高岭建设集团股份有限公司 |
|  | 招标代理机构 | 天鉴国际工程管理有限公司 | 联合体承包单位名称 | / |
|  | 项目负责人 | 周南 | 项目负责人证书编号 | 湘243060800911 |
|  | 工程概况 | 总建筑面积约18631.95㎡，其中：新建教学楼6605.68㎡，新建科技综合楼6877.02㎡，食堂及风雨操场4804.4㎡，连廊72.48㎡，传达室77.77㎡，配电间、器材室139.84㎡，地埋式垃圾站54.76㎡及室外配套工程等。 |  |  |

| 施工合同信息 | 合同名称 | 宁乡市白马片区开发配套正农小学建设项目施工合同 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合同类别 | 施工总包 |  |  | 承包单位 | 湖南高岭建设集团股份有限公司 |  |  |  |
|  | 合同编号 | 430124202011160026-HZ-001 |  |  | 合同金额 （万元） | 6446.73 |  |  |  |
|  | 项目负责人 | 周南 |  |  | 身份证号码 | 430121********7919 |  |  |  |
|  | 建设规模 | 总建筑面积约18631.95㎡，其中：新建教学楼6605.68㎡，新建科技综合楼6877.02㎡，食堂、风雨操场4804.4㎡，连廊72.48㎡，门楼77.77㎡，配电间、器材室139.84㎡，地埋式垃圾站54.76㎡及室外配套工程等 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合同承包内容 | 桩基、建筑、装饰、安装及室外工程等。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合同签订日期 | 2022年4月15日 |  |  | 记录登记时间 | 2022年5月10日 |  |  |  |
|  | 计划开工日期 | 2022年4月15日 |  |  | 计划竣工日期 | 2024年8月27日 |  |  |  |
|  | 合同工期 | 135日历天 |  |  | 质量目标 | 合格 |  |  |  |
| 施工许可信息 | 工程名称 | 宁乡市白马片区开发配套正农小学建设项目 |  |  | 施工许可证编号 | 430124202206290201 |  |  |  |
|  | 施工企业 | 湖南高岭建设集团股份有限公司 |  |  | 监理企业 | 湖南天福项目管理有限公司 |  |  |  |
|  | 设计企业 | 张家界规划建筑设计院有限公司 |  |  | 设计项目负责人 | 梅湘益 |  |  |  |
|  | 勘察企业 | 湖南中核建设工程有限公司 |  |  | 勘察项目负责人 | 王克宏 |  |  |  |
|  | 合同金额（万元） | 6446.7300 |  |  | 面积（平方米） | 18504.71 |  |  |  |
|  | 发证日期 | 2022年6月29日 |  |  | 合同工期 | 135日历天 |  |  |  |
|  | 合同开工日期 | 2022年4月15日 |  |  | 合同竣工日期 | 2024年8月27日 |  |  |  |
|  | 建设规模 | 建设36个班，建筑面积共18504.71㎡，包括教学楼、科技综合楼、食堂、风雨操场、门楼，以及配电间、器材室及室外配套工程等。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人 | 周南 |  |  | 项目负责人身份证号码 | 4301****7919 |  |  |  |
|  | 项目负责人证书编号 | 湘243060800911 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 技术负责人 | 陈福强 |  |  | 技术负责人身份证号码 | 4301****5416 |  |  |  |
|  | 技术负责人证书编号 | 202100076030149 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总监理工程师 | 刘波 |  |  | 总监理工程师身份证号码 | 4301****4227 |  |  |  |
|  | 总监理工程师证书编码 | 43011868 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单项工程1 | 配套用房 | 建筑面积（平方米） | 139.84 | 地上/下层数 | 1/0 | 高度（米） |  | 5.55 |
|  | 单项工程2 | 食堂及风雨操场 | 建筑面积（平方米） | 4804.4 | 地上/下层数 | 3/0 | 高度（米） |  | 19.5 |
|  | 单项工程3 | 综合楼 | 建筑面积（平方米） | 6877.02 | 地上/下层数 | 4/1 | 高度（米） |  | 21.35 |
|  | 单项工程4 | 教学楼 | 建筑面积（平方米） | 6605.68 | 地上/下层数 | 4/0 | 高度（米） |  | 17.55 |
|  | 单项工程5 | 传达室 | 建筑面积（平方米） | 77.77 | 地上/下层数 | 1/0 | 高度（米） |  | 5.9 |
| 竣工验收备案信息 | 竣工验收备案编号 | 430124202011160026-JX-001 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实际造价 （万元） | 6446.73 |  |  | 实际面积 （平方米） | 18631.95 |  |  |  |
|  | 实际建设规模 | 总建筑面积18631.95㎡，工程造价：6446.73万元。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实际开工 日期 | 2022年4月22日 |  |  | 竣工验收 备案日期 | 2023年6月1日 |  |  |  |
|  | 实际竣工 日期 | 2023年5月12日 |  |  | 结构体系 | 钢筋混凝土结构/框剪 |  |  |  |
|  | 单项工程1 | 配套用房 | 建筑面积（平方米） | 267.08 | 地上/下层数 | 1/0 | 高度（米） | 5.55 |  |
|  | 单项工程2 | 食堂及风雨操场 | 建筑面积（平方米） | 4804.4 | 地上/下层数 | 3/0 | 高度（米） | 19.5 |  |
|  | 单项工程3 | 综合楼 | 建筑面积（平方米） | 6877.02 | 地上/下层数 | 4/1 | 高度（米） | 21.35 |  |
|  | 单项工程4 | 教学楼 | 建筑面积（平方米） | 6605.68 | 地上/下层数 | 4/0 | 高度（米） | 17.55 |  |
|  | 单项工程5 | 传达室 | 建筑面积（平方米） | 77.77 | 地上/下层数 | 1/0 | 高度（米） | 5.9 |  |
| 业绩技术指标 | 业绩技术指标记录编号 | YJ-430124202011160026-001 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 企业名称 | 湖南高岭建设集团股份有限公司 |  |  | 企业统一社会信用代码 | 91430000712197825J |  |  |  |
|  | 业绩类型（施工或监理） | 施工 |  |  | 业绩对应资质等级 | 建筑工程施工总承包特级 |  |  |  |
|  | 工程项目规模等级及详细技术指标 | 总建筑面积18631.95㎡，工程造价：6446.73万元，新建教学楼6605.68㎡,新建科技综合楼6877.02㎡,食堂、风雨操场4804.4㎡,连廊72.48㎡,门楼77.77㎡,配电间、器材室139.84㎡,地埋式垃圾站54.76㎡及室外配套工程等。框架结构，4层，建筑最大高度21.35m。工程用途：科教文卫建筑。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 起始时间 | 2022年4月22日 |  |  | 结束时间 | 2023年5月12日 |  |  |  |
|  | 施工、监理单位起始时间为实际开工日期，结束时间为实际竣工日期。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 施工现场关键岗位人员信息表（含施工和监理单位） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 岗位类型 | 姓名 | 身份证号码 | 证书编号 |
| 湖南高岭建设集团股份有限公司 | 项目经理 | 周南 | 4301****7919 | 湘243060800911 |
| 湖南高岭建设集团股份有限公司 | 技术负责人 | 陈福强 | 4301****5416 | 202100076030149 |
| 湖南高岭建设集团股份有限公司 | 安全员 | 钟建坤 | 4323****2213 | 建安C2（2021）0100001993 |
| 湖南高岭建设集团股份有限公司 | 施工员 | 廖文 | 4305****5113 | 0432010194317036074 |
| 湖南高岭建设集团股份有限公司 | 质量员 | 苏志敏 | 4301****9427 | 0432010694316005371 |
| 湖南天福项目管理有限公司 | 总监理工程师 | 刘波 | 4301****4227 | 43011868 |
| 湖南天福项目管理有限公司 | 专业监理工程师 | 姚里清 | 4301****171X | XS16-S1037 |
| 湖南天福项目管理有限公司 | 监理员 | 邓子杨 | 4301****7316 | XY17-A3307 |