建筑市场监管公共服务平台项目业绩信息表

项目名称：宁乡高新区科创新材料产业园-新锋厂房一期建设项目  审核部门（公章）：

工程编号： 430124202404150009              审核人（签字）：

| 项目基本信息 | 建设单位 | 湖南云起城市运营管理有限公司 |  |  |  |  | 企业信用代码 |  |  | 91430124MA4RDD4Q3G |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 具体地点 | 宁乡高新区金林西路与新卓路交叉口西北角 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投资类型 | 工业投资和中小型社会投资建设项目 |  |  |  |  | 项目类别 |  |  | 建筑工程 |  |  |
|  | 建设工程规划许可证编号 | 建字第430182202419617号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 立项文号 | 宁发改备案〔2024〕6号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 立项批准机关 | 宁乡市发改局企业投资项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 立项批复时间 | 2024.4.16 |  |  |  |  | 立项机关级别 |  |  | 地市级 |  |  |
|  | 总面积 （平方米） | 20623 |  |  |  |  | 总投资 （万元） |  |  | 7774.07 |  |  |
|  | 建设性质 | 新建 |  |  |  |  | 工程用途 |  |  | 工业建筑 |  |  |
|  | 建设规模 | 该项目为市属国有企业使用自筹资金建设的经营性项目。主要建设内容为:新建厂房及辅房、综合楼、门卫、集中供气站、冷却循环系统、屋顶机房及楼梯间、地下消防水池，以及停车位、室外给排水、供配电、消防等相关配套设施建设。项目总建筑面积20623㎡。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 计划开工 | 2025.3.18 |  |  |  |  | 计划竣工 |  |  | 2025.8.15 |  |  |
| 施工单位招投标信息 | 中标通知书编号 | 430124202404150009-BD-001 |  |  |  |  | 开标时间 |  |  | 2024.12.25 |  |  |
|  | 中标金额 (万元) | 4689.127322 |  |  |  |  | 面积(平方米) |  |  | 20797.82 |  |  |
|  | 发包单位名称 | 湖南云起城市运营管理有限公司 |  |  |  |  | 中标单位名称 |  |  | 湖南高岭建设集团股份有限公司 |  |  |
|  | 招标代理机构 | 湖南正旺项目管理有限责任公司 |  |  |  |  | 联合体承包单位名称 |  |  | 湖南汇渠建筑科技有限公司 |  |  |
|  | 项目负责人 | 罗骄龙 |  |  |  |  | 项目负责人证书编号 |  |  | 湘243131323235 |  |  |
|  | 工程概况 | 本工程为宁乡高新区科创新材料产业园-新锋厂房一期建设项目，位于宁乡高新区金林西路与新卓路交叉口西北角。项目规划总净用地面积约26198.5㎡（约39.3亩），新建总建筑面积约20797.82㎡，拟建设内容包括厂房及辅房1栋约12806.65㎡，综合楼1栋约7119.12㎡（地上6层，含食堂702㎡，产品展示厅502㎡，办公3507.12㎡，倒班间及员工活动室2408㎡），门卫30.38㎡，集中供气站258.59㎡，垃圾站54㎡以及冷却循环系统、地下消防水池、人防报警间等，项目设置机动车停车位106个，非机动车停车位70个，配电房建设及红线范围内的所有配电工程；并进行室外附属、给排水、供配电、消防等配套工程建设（具体以施工图设计文件及工程量清单为准） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工合同信息 | 合同名称 | 宁乡高新区科创新材料产业园-新锋厂房一期建设项目施工合同 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合同类别 | 施工总包 |  |  |  |  | 承包单位 |  |  | 湖南高岭建设集团股份有限公司（牵头方） 湖南汇渠建筑科技有限公司（成员方） |  |  |
|  | 合同编号 | 430124202404150009-HZ-001 |  |  |  |  | 合同金额 （万元） |  |  | 4689.127322 |  |  |
|  | 项目负责人 | 罗骄龙 |  |  |  |  | 身份证号码 |  |  | 4301****8556 |  |  |
|  | 建设规模 | 新建总建面约20735.49㎡，主要包括6个单体建筑，其中厂房及辅房1栋约12819.42㎡，综合楼1栋约7258.42㎡，门卫及消控室约76.88㎡，集中供气站约258.56㎡，垃圾站约54㎡，地下消防水池及泵房约268.21㎡等，项目设置机动车停车位106个，非机动车停车位70个，配电房建设及红线范围内的所有配电工程;并进行室外给排水、消防、绿化景观、其他配套工程以及配电工程等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合同承包内容 | 完成本项目全部工作内容的施工(不含场平土方)、设备安装直至竣工验收合格(含正式送电用电)及整体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修等全部工作，中标清单内的全部设备、材料(含电梯)均由承包人负责采购，本项目发包方不提供任何设备、材料(具体以图审合格的施工图设计文件和工程量清单为准) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合同签订日期 | 2025.2.18 |  |  |  |  | 记录登记时间 |  |  | 2025.3.12 |  |  |
|  | 计划开工日期 | 2025.03.18 |  |  |  |  | 计划竣工日期 |  |  | 2025.08.15 |  |  |
|  | 合同工期 | 150天 |  |  |  |  | 质量目标 |  |  | 合格 |  |  |
| 施工许可信息 | 工程名称 | 宁乡高新区科创新材料产业园-新锋厂房一期建设项目 |  |  |  |  | 施工许可证编号 |  |  | 430124202503180101 |  |  |
|  | 施工企业 | 湖南高岭建设集团股份有限公司 |  |  |  |  | 监理企业 |  |  | 友谊国际工程咨询股份有限公司 |  |  |
|  | 设计企业 | 湖南恒创建筑设计有限责任公司 |  |  |  |  | 设计项目负责人 |  |  | 张炯 |  |  |
|  | 勘察企业 | 湖南核工业岩土工程勘察设计研究院有限公司 |  |  |  |  | 勘察项目负责人 |  |  | 黄海军 |  |  |
|  | 合同金额（万元） | 4689.1273 |  |  |  |  | 面积（平方米） |  |  | 20735.49 |  |  |
|  | 发证日期 | 2025.3.18 |  |  |  |  | 合同工期 |  |  | 150天 |  |  |
|  | 合同开工日期 | 2025.03.18 |  |  |  |  | 合同竣工日期 |  |  | 2025.08.15 |  |  |
|  | 建设规模 | 新建总建筑面积约20735.49㎡，主要包括6个单体建筑，其中厂房及辅房1栋约12819.42㎡，综合楼1栋约7258.42㎡，门卫及消控室约76.88㎡，集中供气站约258.56㎡，垃圾站约54㎡，地下消防水池及泵房约268.21㎡，并进行室外给排水、消防、绿化景观、其他配套工程以及配电工程等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人 | 罗骄龙 |  |  |  |  | 身份证号码 |  |  | 4301****8556 |  |  |
|  | 项目负责人证书编号 | 湘243131323235 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 技术负责人 | 曾燕 |  |  |  |  | 技术负责人身份证号码 |  |  | 4305****2224 |  |  |
|  | 技术负责人证书编号 | B08183010100001085 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总监理工程师 | 卢树兵 |  |  |  |  | 总监理工程师身份证号码 |  |  | 4301****4510 |  |  |
|  | 总监理工程师证书编码 | 43004862 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工许可信息 | 单位工程1 | 门卫、消控室 | 建筑面积（平方米） |  |  | 76.88 |  | 地上/下层数 |  | 1/0 | 高度（米） | 4.25 |
|  | 单位工程2 | 消防水池及泵房 | 建筑面积（平方米） |  |  | 268.21 |  | 地上/下层数 |  | 1/1 | 高度（米） | 4.00 |
|  | 单位工程3 | 垃圾站 | 建筑面积（平方米） |  |  | 54.00 |  | 地上/下层数 |  | 1/0 | 高度（米） | 6.70 |
|  | 单位工程4 | 综合楼 | 建筑面积（平方米） |  |  | 7258.42 |  | 地上/下层数 |  | 6/0 | 高度（米） | 25.95 |
|  | 单位工程5 | 集中供气站 | 建筑面积（平方米） |  |  | 258.56 |  | 地上/下层数 |  | 1/0 | 高度（米） | 4.60 |
|  | 单位工程6 | 厂房 | 建筑面积（平方米） |  |  | 12819.42 |  | 地上/下层数 |  | 1/0 | 高度（米） | 10.05 |
| 竣工验收备案信息 | 竣工验收备案编号 | 430124202404150009-JX-001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实际造价 （万元） | 4689.1273万元 |  |  |  |  | 实际面积 （平方米） |  |  | 20735.49㎡ |  |  |
|  | 实际建设规模 | 总建筑面积20735.49㎡，其中厂房为钢结构，综合楼为框架结构，建筑最大高度25.95米。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实际开工 日期 | 2025.03.18 |  |  |  |  | 竣工验收 备案日期 |  |  | 2026.1.9 |  |  |
|  | 实际竣工 日期 | 2025.12.30 |  |  |  |  | 结构体系 |  |  | 钢结构 |  |  |
| 业绩技术指标 | 业绩技术指标记录编号 | YJ-430124202404150009-001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 企业名称 | 湖南高岭建设集团股份有限公司 |  |  |  |  | 企业统一社会信用代码 |  |  | 91430000712197825J |  |  |
|  | 业绩类型（施工或监理） | 施工 |  |  |  |  | 业绩对应资质等级 |  |  | 建筑工程施工总承包特级 |  |  |
|  | 工程项目规模等级及详细技术指标 | 项目主要包括6个单体建筑，总建筑面积20735.49㎡，工程造价：4689.1273万元，其中厂房12819.42㎡，综合楼7258.42㎡，门卫及消控室76.88㎡，集中供气站258.56㎡，垃圾站54㎡，消防水池及泵房268.21㎡。厂房为钢结构、地上2层、厂房长度为128.58米，跨度为85.8米。综合楼为框架结构、地上6层。建筑最大高度25.95米。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 起始时间 | 2025.03.18 |  |  |  |  | 结束时间 |  |  | 2025.12.30 |  |  |
|  | 施工、监理单位起始时间为实际开工日期，结束时间为实际竣工日期。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工现场关键岗位人员信息表（含施工和监理单位） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业名称 |  | 岗位类型 |  | 姓名 | 身份证号码 |  |  |  | 证书编号 |  |  |  |
| 湖南高岭建设集团股份有限公司 |  | 项目经理 |  | 罗骄龙 | 4301****8556 |  |  |  | 湘243131323235 |  |  |  |
| 湖南高岭建设集团股份有限公司 |  | 项目技术负责人 |  | 曾燕 | 4305****2224 |  |  |  | B08183010100001085 |  |  |  |
| 湖南高岭建设集团股份有限公司 |  | 安全员 |  | 黄再新 | 4306****4632 |  |  |  | 湘建安C2（2018）0153512 |  |  |  |
| 湖南高岭建设集团股份有限公司 |  | 安全员 |  | 周炯昂 | 4301****6116 |  |  |  | 湘建安C3（2022）0004132 |  |  |  |
| 湖南高岭建设集团股份有限公司 |  | 施工员 |  | 苏加豪 | 4301****6136 |  |  |  | 0432110100015001765 |  |  |  |
| 湖南高岭建设集团股份有限公司 |  | 质量员 |  | 黄芹 | 4301****6129 |  |  |  | 0432110600001000285 |  |  |  |
| 友谊国际工程咨询股份有限公司 |  | 总监理工程师 |  | 卢树兵 | 4301****4510 |  |  |  | 43004862 |  |  |  |
| 友谊国际工程咨询股份有限公司 |  | 专业监理工程师 |  | 黄华勇 | 4311****9039 |  |  |  | XS20-S0054 |  |  |  |
| 友谊国际工程咨询股份有限公司 |  | 监理员 |  | 陈明月 | 4301****7768 |  |  |  | 43009138 |  |  |  |