宁乡市应急和安全生产委员会办公室

关于长沙锦峰重工科技有限公司“9·29”一般起重伤害事故防范和整改措施落实情况评估

报告

- 2024年9月29日17时33分，长沙锦峰重工科技有限公司承接的长沙桑铼特农业机械设备有限公司年产万台多用农田作业机、履带式拖拉机技改及生产基地二期扩建工程工地钢结构安装项目发生一起起重伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失156万元。

事故发生后，宁乡市人民政府成立事故调查组，依法对事故开展调查并形成调查报告及批复。为深刻吸取事故教训，督促事故处理建议和事故防范、整改措施建议的落实，根据《中华人民共和国安全生产法》第八十六条规定和《湖南省安全生产委员会办公室关于组织开展生产安全事故整改措施落实情况“回头看”工作的通知》的工作要求，宁乡市应安委办成立事故防范和整改措施落实情况评估组，对各相关单位事故责任追究和事故防范、整改措施落实情况进行评估，形成评估报告（详见附件）。

附件：长沙锦峰重工科技有限公司“9·29”一般起重伤害事故防范和整改措施落实情况评估报告

宁乡市应急和安全生产委员会办公室

2026年1月14日

附件

长沙锦峰重工科技有限公司“9·29”一般起重伤害事故防范和整改措施落实情况评估报告

- 2024年9月29日17时33分，长沙锦峰重工科技有限公司承接的长沙桑铼特农业机械设备有限公司年产万台多用农田作业机、履带式拖拉机技改及生产基地二期扩建工程工地(以下简称长沙桑铼特二期扩建工地)钢结构安装项目发生一起起重伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失156万元。

事故发生后，宁乡市人民政府成立事故调查组，调查组查明了事故发生的原因和经过，认定了事故性质和责任，提出了对事故责任者的处理建议和事故防范措施，并形成调查报告。2025年1月17日，该报告经宁乡市人民政府批复。

为深刻吸取事故教训，督促事故处理建议和事故防范、整改措施建议的落实，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故防范和整改措施落实情况评估办法》《湖南省生产安全事故调查处理办法》《安全事故责任追究和整改措施落实情况评估制度》等有关规定，宁乡市应安委办成立事故责任追究和整改措施落实情况评估组，对各相关单位事故责任追究和事故防范、整改措施落实情况进行了评估。现将评估情况报告如下：

一、评估工作组织及开展情况

评估组由市应急管理局牵头，宁乡经开区管委会、市公安局、市住建局、市市监局、市总工会为成员单位。评估组以《事故调查报告》为依据，按照“四不放过”和科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，制定了工作方案，对人员处理情况和相关单位整改措施落实情况进行了梳理。评估组听取了事故发生后的工作情况汇报，向相关人员进行询问，深入相关企业单位，查看了安全生产责任制及相关规章制度的制定落实情况，了解事故发生后整改措施落实情况，并收集了相关资料，完成了评估工作。

二、相关责任单位及人员责任追究落实情况

（一）给予行政处罚的单位和个人

1、长沙锦峰重工科技有限公司（以下简称长沙锦峰公司），安全生产主体责任和安全管理不到位。未督促安全生产管理人员依法履行职责；从业人员安全生产教育和培训流于形式；未采取有效的技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患；未教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，对事故的发生负有直接的主体责任，已由宁乡市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项的规定，给予51万元罚款的行政处罚。罚款已于2025年11月26日执行到位。

2、汪某新，长沙锦峰公司总经理，受委托全面负责公司的安全生产管理。未督促落实本单位全员安全生产责任制；未督促从业人员严格落实本单位安全生产规章制度和操作规程；未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有主要领导责任，已由宁乡市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项的规定，给予壹拾陆万捌仟零捌拾元整罚款的行政处罚。罚款已于2025年11月26日执行到位。

(二)由住建部门依法处理的单位和个人

1、湖南省益佳建设监理有限公司。未有效督促整改分包单位长沙锦峰公司的安全员长期不在位；事故当天进行钢结构吊装的现场监理员巡检不实不细，未发现并消除事故隐患，对事故发生负有管理责任。已对湖南省益佳建设监理有限公司及项目责任人肖尚各记录一次严重不良行为。

2、湖南中盛路桥有限公司。工地管理混乱，长期对外来人员和车辆的管理不到位，未进行详细登记；未督促分包单位的安全管理人员履职；未对事故发生时的吊装作业现场进行巡检和有效监管，对事故发生负有管理责任。已对湖南中盛路桥有限公司暂扣安全生产许可证30日的处罚，并对湖南中盛路桥有限公司项目经理谢正华、专职安全员肖某文、江某，暂扣安全生产考核合格证书6个月的处罚。

3、王某。长沙锦峰公司在长沙桑铼特二期扩建工地的项目经理。未督促项目安全员在岗履职；未督促员工及雇佣吊车司机严格遵守本单位安全操作规程；吊装作业过程中，未到现场进行安全管理，未及时发现并消除事故隐患，对事故发生负有管理责任。已对其记严重不良行为一次并暂扣安全生产考核合格证书6个月的处罚。

- 4、晏某涛。长沙锦峰公司在长沙桑铼特二期扩建工地的安全员。长期未在项目工地履职；未组织或参与项目工地的安全生产和培训；未制止和纠正员工违反操作规程的行为；对事故发生负有管理责任。已对其记严重不良行为一次。

（三）按企业内部规章制度处理的人员

- 1、谢某。长沙桑铼特农业机械设备有限公司负责长沙桑铼特二期扩建工地的施工现场安全管理人员。现场安全巡查不实不细，未有效督促总包单位安全生产管理人员履职，未督促分包单位专职安全员到岗履职，对事故发生负有管理责任，已由长沙桑铼特农业机械设备有限公司给予通报批评并予以处罚1000元。

- 2、赵某帅。长沙锦峰公司在长沙桑铼特二期扩建工地的施工员。事故发生当天，未到现场进行安全管理，未及时发现并消除事故隐患；未督促员工及雇佣吊车司机严格遵守本单位安全操作规程，对事故发生负有管理责任。已由长沙锦峰公司对其记过处分，取消年度绩效工资，并处罚款1500元。

（四）监管责任处理

宁乡经开区管委会开发建设局。属地安全监管不到位，未举一反三认真督促相关单位将隐患整改落实到位，建议由宁乡经开区管委会对开发建设局及相关工作人员履职情况进行调查处理。已由宁乡经开区管委会对开发建设局及相关工作人员进行调查处理。

（五）其他处理

孟某。事故发生时在长沙桑铼特二期扩建工地吊装作业的吊车操作员。未发现吊装作业范围内等待作业的人员；信号指挥不规范不明确的情况下未停止吊装作业；在试吊作业过程中发生钢构件滑落且未采取加固措施的情况下，仍继续进行吊装作业，对本次事故发生负有直接责任。涉嫌重大责任事故罪，已移送公安机关依法处理。

- 蔡某。事发吊车的实际持有人。未认真督促聘请的司机孟行严格遵守操作规程和“十不吊”原则，对事故发生负有管理责任，已由宁乡市应急管理局按照事故调查报告要求对其进行安全警示约谈。

以上企业相关责任人员均已按照事故调查报告的要求处理到位。

三、事故发生后整改措施落实情况

长沙锦峰公司已切实落实安全生产主体责任，把安全生产责任落实到车间班组、落实到员工、落实到每个环节。一是在生产阶段焊接加装楼梯钢构件吊耳，从根源上杜绝原有的捆绑吊装方法。二是加强对从业人员进行安全生产教育和培训，切实提高全员安全意识和安全生产知识能力；三是加强安全风险辨识和管控，采取有效的技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患；四是加强项目现场安全管理，教育和督促从业人员严格执行安全生产规章制度和安全操作规程。

宁乡经开区开发建设局及时组织辖区内企业吸取事故教训，举一反三迅速开展各项安全隐患排查整治行动，制定了一系列制度措施并积极落实，严格履行安全生产监管职责，严防类似事故发生。

四、评估组评估意见

经评估组集体讨论，意见如下：本起事故中责任单位的行政处罚已缴纳到指定银行，相关责任人员均已处理到位；事故相关企业能够及时汲取事故教训，健全安全管理机制，补齐安全生产短板；园区监管部门在事故发生后，迅速开展各项安全隐患排查整治行动，制定了一系列制度措施并积极落实，加大安全监督及应急力量建设，强化事故防范措施，严格履行安全生产监管职责，确保了辖区内生产安全形势稳定。评估组整体认可事故防范和整改措施落实情况。